Отчет ООО «Управляющая компания «Альтернатива» о работе по управлению многоквартирным домом № 99/1 по ул. Александра - Невского за 2012год.

- В  2012 году по дому № 99/1 (2904,00 м²) начислено за содержание, ремонт и коммунальные услуги: 1 804 751,66 рублей                           (оплачено – 1 598 999,28 – 88,60 %)

- Задолженность жителей по квартплате и коммунальным услугам составляет:     205 752,38   рубля,

в том числе ( имеющие значительную задолженность ):

оф.2  – 15 237,19 руб.               кв. 21 – 9 415,51 руб.                кв. 28 – 14 236,96 руб.

кв. 3 – 8 639,65 руб.                 кв. 26 – 7 494,21 руб.                 кв. 40 – 7 776,18 руб.

- Соответственно управляющая компания имеет задолженность перед поставщиками услуг:

- Тепловая энергия	  205 752,38 руб.

- Водоснабжение и водоотведение                                                                                    0,00 руб.

- Электроэнергия                                                                                                                 0,00 руб.

- Прочие поставщики                                                                                                          0,00 руб.

- Начисленные средства текущего ремонта (но в основном не полученные), в сумме 160 368,46 рублей  израсходованы на следующие мероприятия:

|  | Наименование работ. | Ед.изм. | Количество. | Стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перерасход средств в 2011 год |  |  | 165 374,01 |
| 1. | Чистка кровли от снега | м2 | 420,0 | 8 000,00 |
| 2. | Изготовление переносных ограждений | шт. | 5 | 2 437,50 |
| 3. | Установка цветной видеокамеры в подъезде | шт. | 1 | 3 794,00 |
| 4. | Вывоз снега с придомовой территории в марте(16,75%) | маш/час | 6 | 6 366,95 |
| 5. | Технич. обс. системы видеонаблюдения за 2012 год | мес. | 12 | 6 702,05 |
| 6. | Монтаж дополн. уличного освещения (16,75%) |  |  | 4 325,34 |
| 7. | Табличка в лифт «Дежурный лифтер» | шт. | 1 | 160,08 |
| 8. | Осмотр и диагностика лифтового оборудования | шт. | 1 | 7 042,88 |
| 9. | Вывоз бытового и строительного мусора 07.06.2012 | м3 |  | 1 500,00 |
| 10. | Генеральная уборка подъезда в мае | м2 | 255,0 | 500,00 |
| 11. | Генеральная уборка подъезда в сентябре | м2 | 255,0 | 500,00 |
| 12. | Завоз песка в песочницу на детскую площадку |  |  | 240,00 |
| 13. | Установка модема в ИТП (50%) | шт. | 1 | 6 360,00 |
| 14. | Замена манометров в ИТП (50%) | шт. | 1 | 490,00 |
| 15. | Замена термометров в ИТП (50%) | шт. | 1 | 180,00 |
| 16. | Аварийная чистка канализации от кК 4 до кк5 (47,5%) | шт. | 1 | 1 425,16 |
| 17. | Установка поэтажных табличек | шт. | 10 | 3 200,00 |
| 18. | Замена врезного замка на вх. дверь в подвал (пом. № 1) | шт. | 1 | 625,00 |
| 19. | Ремонт коллект. Антенны (обрыв провода и настройка) | шт. | 1 | 2 500,00 |
| 20. | Монтаж дренажной системы на ГВС и ХВС | шт. | 1 | 9 230,00 |
| 21. | Резиновый коврик в тамбур | шт. | 1 | 500,00 |
| 22. | Устранение аварии (подтекал стояк отоплении) |  |  | 700,00 |
| 23. | Установка таблички «Осторожно падение снега» | шт. | 1 | 1 430,00 |
| 24. | Установка новогодней елки | шт. | 1 | 731,03 |
| 25. | Замена датчика давления в ИТП (50%) | шт. | 1 | 1 637,50 |
| 26. | Техническое освидетельствование лифта | шт. | 1 | 6 500,00 |
|  |  |  |  | 235 951,50 |
|  | Управление МКД(10%) |  |  | 23 595,15 |
|  | ИТОГО: |  |  | 259 546,65 |

Итого управляющая компания потратила на текущий ремонт общего имущества дома: 259 546,65 руб.

- В 2012 году за содержание, ремонт и коммунальные услуги начислялось (по тарифам 2009 года!):

| № | Наименование. | ООО «УК «Альтернатива» | Муниципальные дома (ОАО «Западное управление») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общ.имущества | 13,96 руб/м2 | 13,96 руб/м2 |
| 2. | Ремонт общего имущества | 4,74 руб/м2 | 4,74 руб/м2 |
| 3. | Приборы учета. | 1,09 руб/м2 | 1,09 руб/м2 |
| 4. | Отопление. | 13,97 руб/м2 | 22,30 руб/м2 |
| 5. | Горячее водоснабжение. | 60,50 руб/м³ | 258,33 руб/чел |
| 6. | Холодное водоснабжение. | 7,38 руб/м³ | 56,27 руб/чел |
| 7. | Водоотведение. | 8,52 руб/м³ | 100,05 руб/чел |

В 2013 году (с 01 января) предлагаются следующие тарифы на содержание и ремонт общего имущества:

- содержание общего имущества – 15,64 руб. с кв.метра общей площади в месяц;

- содержание общедомовых приборов учета - 1,09 руб. с кв.метра в месяц;

- текущий ремонт общего имущества – 5,53 руб. с кв.метра в месяц;

- коммунальные услуги (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) будут оплачиваться по Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., ежемесячно равными долями, исходя из объемов потребления в 2011 году, с последующим перерасчетом.

- В 2013 году управляющая компания предлагает выполнить за счет средств текущего ремонта следующие мероприятия:

- непредвиденные затраты (компенсаторы, арматура, эл.арматура, замки и т.д.)           12 000,00 руб.

- поверка (замена) манометров и термометров                                                                      1 500,00 руб.

- чистка кровли от снега                                                                                                         10 000,00 руб.

- вывоз снега с придомовой территории (16,7%)                                                                 12 000,00 руб.

- установка новогодней елки (16,7%)                                                                                      1 000,00 руб.

- мероприятия по энергоресурсосбережению                                                                       10 000,00 руб.

- передача инженерных сетей                                                                                                 10 000,00 руб.

- техническое освидетельствование лифта                                                                             6 500,00 руб.

- обслуживание системы видеонаблюдения  (16,7%)                                                            6 800,00 руб.

- обслуживание ТП и кабельных линий                                                                                18 000,00 руб.

Итого ориентировочно:                                                                                                           87 800,00 руб.

Что с учетом перерасхода средств текущего ремонта в 2012 году в сумме 99 178,19 рублей, составит 186 978,19 на 2013 год, или 5,53 рубля с кв. метра в месяц.

Директор ООО «УК «Альтернатива»                                                 А. Б. Хлебников                                99/1