План основных работ  по  текущему ремонту МКД, расположенного по адресу: г. Иркутск,  просп. Маршала Жукова, 11/5,  на 2015 год.

| № п/п | Вид работ |  |  | Срок выполнения | Стоимость работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление ГКЛ на стенах незадымляемых лестничных переходах (Предписание Госжилнадзора). Косметический ремонт площадок. |  |  | июль | 100 000 руб. смета совместно |  |
| 2. | Уборка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | февраль март | 16 000 руб. |  |
| 3. | Промывка теплообменника |  |  | июнь август | 13 000 руб. дефектная ведом ость |  |
| 4. | Работы и материалы по поддержанию надлежащего состояния общего имущества |  |  |  | 32 000 руб. |  |
| 5. | Непредвиденные расходы |  |  |  | 12 000 руб. аварийный резерв |  |
| 6. | Замена трансформаторов тока ТТИ-0,63 в Количестве 9 шт (по предписанию) |  |  | в течении года | 5 000 руб. |  |
| 7. | Установка навеса из профнастила над входом в подъезд |  |  | март апрель | 20 000 руб. |  |
|  | Итог: |  |  |  | 198 000 руб./4463,73 = 3,70 руб./м2 в мес. 3,70 руб./м2 в мес. |  |