Председатель Совета дома                                      Генеральный директор ООО «Спектр»

________________ Никонова О.С.                         __________________ Сокольский Б.В.

План основных работ по текущему ремонту

МКД ул. Байкальская,318/3 на 2015 -2016 г.

(расчетная площадь 5615,74м2) от 13.10.2015

| № п/п | Вид работ | Стоимость предварит. (руб.) | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории с привлечением специализированной организации | 28 000 | В зависимости от высоты снежного покрова. Акты выполненных работ (АВР) подписываются представителями Совета дома (СД) |
| 2 | Работы и материалы по поддержанию надлежащего состояния общего имущества | 10 000 | При тратах свыше 1 000 руб. согласовывается с СД |
| 3 | Непредвиденные расходы для первоочередного решения аварийных ситуаций | 16 000 аварийный резерв | Только по согласованию с СД |
| 4 | Подготовка Теплового пункта к отопительному сезону 2016-2017 (в т.ч. замена манометров) | 10 000 | Предоставляется Акт проверки готовности ИТП, подписанный теплоснабж. Орг-ей. Акт приемки СД |
| 5 | Замена светильников в подъезде на светодиодные (30 шт) | 15 000 | Счет подписывается СД. Работы по демонтажу-монтажу входят в статью «Содержание общего имущества (ОИ)» |
| 6 | Установка сигнализации на входе в ИТП. Абонентская плата за год | 20 000 +12 000=32 000 | Мероприятия по сохранности дорогостоящего ОИ дома. Договора и счета согласовываются с СД |
| 7 | Установка дублирующего насоса системы ГВС | 37 000 | Меры по обеспечению надлежащего снабжения горячей водой (ГВС) в случае отказа действующего насоса или выработки ресурса. |
| 8 | Ремонт подъезда частичный | 40 000 | Очередность, объём работ, стоимость по сметам согласовывается с СД. |
|  | ИТОГО | 188 000 |  |
| 188 000 руб.:5615,74м2 : 12 месяцев = 2,80 руб/м2 в месяц |  |  |  |

Главный инженер                                                                                 Л.С. Блох-Бауэр